# Historias de Usuario

Importadora de Vehículos 2026 — Microservicio 1 (MS-1 Principal)

Tiempo de desarrollo: 1 semana (40 horas)
Stack: Spring Boot 3.4 · Java 17 · PostgreSQL · JWT
Total historias de usuario: 17

## HU1 — Acceso al sistema

| HU-Nro. | HU1 |
| --- | --- |
| Nombre corto de HU | Acceso al sistema |
| Módulo | Seguridad |
| Tiempo estimado | 3 horas |
| Desarrollador | [Asignar] |
| CU relacionado | CU-01 |

Como:	Usuario registrado

Quiero:	Iniciar sesión con credenciales o Google y cerrar sesión

Para:	Acceder de forma segura a las funcionalidades del sistema según mi rol

Descripción:

Como usuario registrado, quiero autenticarme en la plataforma (usuario/contraseña o Google) y cerrar sesión cuando termine, para proteger mis datos y operaciones.

Proceso/Lógica

1. Acceder a la pantalla de inicio de sesión.

2. Ingresar usuario y contraseña, o seleccionar Continuar con Google.

3. Validar credenciales en POST /api/v1/auth/login o /auth/google.

4. Redirigir al panel principal según permisos del rol.

5. Cerrar sesión eliminando el token JWT del cliente.

Criterios de aceptación

1. Permite acceso con credenciales válidas y retorna JWT.

2. Permite acceso con Google si el email está registrado.

3. Muestra mensaje de error con credenciales inválidas.

4. El cierre de sesión invalida la sesión activa en el frontend.

| Prioridad | Alta | Estimación PHU: 3 |
| --- | --- | --- |

## HU2 — Registro de usuarios

| HU-Nro. | HU2 |
| --- | --- |
| Nombre corto de HU | Registro de usuarios |
| Módulo | Seguridad |
| Tiempo estimado | 2 horas |
| Desarrollador | [Asignar] |
| CU relacionado | CU-02 |

Como:	Visitante

Quiero:	Crear una cuenta como Cliente o Vendedor

Para:	Acceder al sistema sin depender del administrador

Descripción:

Como visitante, quiero registrarme en la plataforma eligiendo rol Cliente o Vendedor, para obtener acceso inmediato al sistema.

Proceso/Lógica

1. Acceder a la pantalla de registro.

2. Completar nombre, email, teléfono, contraseña y rol.

3. Validar unicidad del email y coincidencia de contraseñas.

4. Crear cliente automático si el rol es CLIENTE.

5. Emitir JWT y redirigir al panel según rol.

Criterios de aceptación

1. Registra usuarios con rol CLIENTE o VENDEDOR.

2. Rechaza registro con rol ADMIN.

3. Rechaza email duplicado.

4. Tras registro exitoso el usuario queda autenticado.

| Prioridad | Alta | Estimación PHU: 2 |
| --- | --- | --- |

## HU3 — Administración de usuarios

| HU-Nro. | HU3 |
| --- | --- |
| Nombre corto de HU | Administración de usuarios |
| Módulo | Seguridad |
| Tiempo estimado | 3 horas |
| Desarrollador | [Asignar] |
| CU relacionado | CU-03 |

Como:	Administrador

Quiero:	Gestionar cuentas de usuario del sistema

Para:	Controlar quién tiene acceso y restablecer contraseñas

Descripción:

Como administrador, quiero listar, crear, activar/desactivar usuarios y restablecer contraseñas, para administrar el acceso al sistema.

Proceso/Lógica

1. Acceder al módulo de usuarios (solo ADMIN).

2. Listar usuarios existentes.

3. Crear usuario con username, email, contraseña y rol.

4. Activar o desactivar usuarios.

5. Restablecer contraseña de vendedores o clientes.

Criterios de aceptación

1. Solo ADMIN puede acceder al módulo.

2. No permite username ni email duplicados.

3. Usuario CLIENTE vinculado a cliente existente.

4. Restablecer contraseña con BCrypt.

| Prioridad | Alta | Estimación PHU: 3 |
| --- | --- | --- |

## HU4 — Gestión de clientes

| HU-Nro. | HU4 |
| --- | --- |
| Nombre corto de HU | Gestión de clientes |
| Módulo | Clientes |
| Tiempo estimado | 3 horas |
| Desarrollador | [Asignar] |
| CU relacionado | CU-04 |

Como:	Administrador o Vendedor

Quiero:	Registrar y mantener la cartera de clientes

Para:	Gestionar las relaciones comerciales de la importadora

Descripción:

Como admin o vendedor, quiero registrar, editar, activar/desactivar clientes y asignarlos a mi cartera.

Proceso/Lógica

1. Acceder al módulo de clientes.

2. Registrar cliente con documento, contacto y tipo (VIP, REGULAR, NUEVO).

3. Editar y activar/desactivar clientes.

4. Vendedor asigna cliente con Asignar a mí.

5. Admin desactiva clientes definitivamente.

Criterios de aceptación

1. ADMIN y VENDEDOR pueden crear y editar.

2. Solo ADMIN elimina vía DELETE.

3. No permite documento ni email duplicados.

4. Cliente inactivo no usable en nuevos pedidos.

| Prioridad | Alta | Estimación PHU: 3 |
| --- | --- | --- |

## HU5 — Consulta de perfil del cliente

| HU-Nro. | HU5 |
| --- | --- |
| Nombre corto de HU | Consulta de perfil del cliente |
| Módulo | Clientes |
| Tiempo estimado | 1 horas |
| Desarrollador | [Asignar] |
| CU relacionado | CU-05 |

Como:	Cliente

Quiero:	Ver mi información personal y mis pedidos

Para:	Hacer seguimiento de mis compras

Descripción:

Como cliente autenticado, quiero consultar mi perfil y pedidos asociados a mi cuenta.

Proceso/Lógica

1. Iniciar sesión como CLIENTE.

2. Acceder a Mi cuenta o Mis pedidos.

3. Sistema valida acceso solo a datos propios.

4. Mostrar perfil y listado de pedidos.

Criterios de aceptación

1. Cliente solo ve su propio perfil y pedidos.

2. Bloquea acceso a datos ajenos (403).

3. Muestra estado, vehículo y totales.

| Prioridad | Media | Estimación PHU: 1 |
| --- | --- | --- |

## HU6 — Consulta de catálogo

| HU-Nro. | HU6 |
| --- | --- |
| Nombre corto de HU | Consulta de catálogo |
| Módulo | Inventario |
| Tiempo estimado | 2 horas |
| Desarrollador | [Asignar] |
| CU relacionado | CU-06 |

Como:	Visitante o usuario

Quiero:	Ver el catálogo de vehículos disponibles

Para:	Conocer las opciones de compra

Descripción:

Como visitante, quiero listar y ver detalle de vehículos sin necesidad de registrarme.

Proceso/Lógica

1. Acceder al catálogo público.

2. Listar vehículos con marca, modelo, precio e imagen.

3. Ver detalle completo de un vehículo.

Criterios de aceptación

1. Catálogo accesible sin autenticación.

2. Detalle con VIN, precio, color y estado.

3. Retorna 404 si no existe.

| Prioridad | Alta | Estimación PHU: 2 |
| --- | --- | --- |

## HU7 — Gestión de inventario

| HU-Nro. | HU7 |
| --- | --- |
| Nombre corto de HU | Gestión de inventario |
| Módulo | Inventario |
| Tiempo estimado | 3 horas |
| Desarrollador | [Asignar] |
| CU relacionado | CU-07 |

Como:	Administrador o Vendedor

Quiero:	Registrar, actualizar y eliminar vehículos

Para:	Mantener actualizado el inventario

Descripción:

Como admin o vendedor, quiero administrar el inventario de vehículos de la importadora.

Proceso/Lógica

1. Acceder al módulo de inventario.

2. Registrar vehículo con datos técnicos y precio.

3. Actualizar vehículos existentes.

4. Admin elimina vehículos del sistema.

Criterios de aceptación

1. ADMIN y VENDEDOR crean y editan.

2. Solo ADMIN elimina.

3. Vehículo nuevo en estado DISPONIBLE.

| Prioridad | Alta | Estimación PHU: 3 |
| --- | --- | --- |

## HU8 — Creación de pedidos

| HU-Nro. | HU8 |
| --- | --- |
| Nombre corto de HU | Creación de pedidos |
| Módulo | Pedidos |
| Tiempo estimado | 3 horas |
| Desarrollador | [Asignar] |
| CU relacionado | CU-08 |

Como:	Administrador o Vendedor

Quiero:	Crear un pedido vinculando cliente y vehículo

Para:	Iniciar el proceso comercial de venta

Descripción:

Como vendedor, quiero registrar un pedido asociando cliente activo con vehículo disponible y calcular el total.

Proceso/Lógica

1. Seleccionar cliente activo y vehículo disponible.

2. Calcular precio + impuestos (15%) + envío.

3. Crear pedido PENDIENTE con código PED-XXX.

4. Reservar vehículo (RESERVADO).

5. Notificar al cliente y alertar si falta vendedor.

Criterios de aceptación

1. Rechaza cliente inactivo o vehículo no disponible.

2. Calcula desglose financiero correcto.

3. Genera código PED-{id}.

4. Dispara notificaciones automáticas.

| Prioridad | Alta | Estimación PHU: 3 |
| --- | --- | --- |

## HU9 — Ciclo de vida del pedido

| HU-Nro. | HU9 |
| --- | --- |
| Nombre corto de HU | Ciclo de vida del pedido |
| Módulo | Pedidos |
| Tiempo estimado | 4 horas |
| Desarrollador | [Asignar] |
| CU relacionado | CU-09 |

Como:	Administrador o Vendedor

Quiero:	Avanzar o cancelar un pedido

Para:	Controlar el proceso hasta la entrega

Descripción:

Como vendedor, quiero confirmar, importar, entregar o cancelar pedidos en su flujo comercial.

Proceso/Lógica

1. Confirmar PENDIENTE → CONFIRMADO.

2. Iniciar importación → EN_IMPORTACION.

3. Entregar → ENTREGADO (vehículo VENDIDO).

4. Cancelar o cerrar con motivo.

5. Notificar al cliente en cada cambio.

Criterios de aceptación

1. Solo transiciones de estado válidas.

2. Entrega requiere EN_IMPORTACION.

3. Cancelar libera vehículo a DISPONIBLE.

| Prioridad | Alta | Estimación PHU: 4 |
| --- | --- | --- |

## HU10 — Asignación de pedidos

| HU-Nro. | HU10 |
| --- | --- |
| Nombre corto de HU | Asignación de pedidos |
| Módulo | Pedidos |
| Tiempo estimado | 1 horas |
| Desarrollador | [Asignar] |
| CU relacionado | CU-10 |

Como:	Vendedor

Quiero:	Tomar pedidos sin vendedor asignado

Para:	Hacerme responsable de la venta

Descripción:

Como vendedor, quiero auto-asignarme pedidos sin responsable comercial.

Proceso/Lógica

1. Ver pedidos sin vendedor.

2. Seleccionar Tomar pedido.

3. Sistema asigna vendedor logueado.

Criterios de aceptación

1. Solo VENDEDOR ejecuta la acción.

2. Idempotente si ya tiene vendedor.

| Prioridad | Media | Estimación PHU: 1 |
| --- | --- | --- |

## HU11 — Consulta de pedidos

| HU-Nro. | HU11 |
| --- | --- |
| Nombre corto de HU | Consulta de pedidos |
| Módulo | Pedidos |
| Tiempo estimado | 2 horas |
| Desarrollador | [Asignar] |
| CU relacionado | CU-11 |

Como:	Admin, Vendedor o Cliente

Quiero:	Consultar pedidos según mi rol

Para:	Monitorear operaciones de venta

Descripción:

Como usuario autenticado, quiero listar pedidos filtrados por mi rol.

Proceso/Lógica

1. ADMIN ve todos; VENDEDOR ve propios y sin asignar.

2. CLIENTE ve solo sus pedidos.

3. Consultar listado o detalle por ID.

Criterios de aceptación

1. Filtrado correcto por rol.

2. Cliente no accede a pedidos ajenos.

3. Detalle con cliente, vehículo y totales.

| Prioridad | Alta | Estimación PHU: 2 |
| --- | --- | --- |

## HU12 — Trazabilidad de importaciones

| HU-Nro. | HU12 |
| --- | --- |
| Nombre corto de HU | Trazabilidad de importaciones |
| Módulo | Importaciones |
| Tiempo estimado | 3 horas |
| Desarrollador | [Asignar] |
| CU relacionado | CU-12 |

Como:	Administrador

Quiero:	Registrar y actualizar trazabilidad aduanera

Para:	Controlar la logística de vehículos importados

Descripción:

Como administrador, quiero gestionar registros de importación con datos aduaneros y logísticos.

Proceso/Lógica

1. Crear importación vinculada a pedido.

2. Actualizar estado aduanero y datos logísticos.

3. Sincronizar con pedido y vehículo.

4. Completar al entregar pedido.

Criterios de aceptación

1. Solo ADMIN gestiona importaciones.

2. Código IMP-{id}.

3. No duplica importación por pedido.

| Prioridad | Alta | Estimación PHU: 3 |
| --- | --- | --- |

## HU13 — Facturación de pedidos

| HU-Nro. | HU13 |
| --- | --- |
| Nombre corto de HU | Facturación de pedidos |
| Módulo | Facturación |
| Tiempo estimado | 3 horas |
| Desarrollador | [Asignar] |
| CU relacionado | CU-13 |

Como:	Administrador o Vendedor

Quiero:	Crear, emitir y registrar pago de facturas

Para:	Documentar formalmente las ventas

Descripción:

Como vendedor, quiero generar facturas, emitirlas y registrar su pago.

Proceso/Lógica

1. Crear factura BORRADOR para pedido válido.

2. Emitir → EMITIDA.

3. Registrar pago → PAGADA.

Criterios de aceptación

1. Una factura por pedido.

2. No factura pedidos PENDIENTES o CANCELADOS.

3. Numeración FAC-{año}-{secuencia}.

| Prioridad | Alta | Estimación PHU: 3 |
| --- | --- | --- |

## HU14 — Gestión del equipo de ventas

| HU-Nro. | HU14 |
| --- | --- |
| Nombre corto de HU | Gestión del equipo de ventas |
| Módulo | Vendedores |
| Tiempo estimado | 2 horas |
| Desarrollador | [Asignar] |
| CU relacionado | CU-14 |

Como:	Administrador

Quiero:	Administrar vendedores y ver KPIs

Para:	Supervisar el desempeño comercial

Descripción:

Como administrador, quiero gestionar vendedores y consultar KPIs.

Proceso/Lógica

1. Listar y registrar vendedores.

2. Activar/desactivar vendedores.

3. Consultar resumen KPIs y ranking.

Criterios de aceptación

1. Solo ADMIN accede.

2. Ranking de vendedores visible.

| Prioridad | Media | Estimación PHU: 2 |
| --- | --- | --- |

## HU15 — Centro de notificaciones

| HU-Nro. | HU15 |
| --- | --- |
| Nombre corto de HU | Centro de notificaciones |
| Módulo | Notificaciones |
| Tiempo estimado | 2 horas |
| Desarrollador | [Asignar] |
| CU relacionado | CU-15 |

Como:	Usuario autenticado

Quiero:	Ver y gestionar mis alertas

Para:	Estar informado de eventos relevantes

Descripción:

Como usuario, quiero consultar notificaciones y marcarlas como leídas.

Proceso/Lógica

1. Listar alertas por rol.

2. Contar no leídas.

3. Marcar individual o todas como leídas.

Criterios de aceptación

1. Filtradas por rol del usuario.

2. Alertas automáticas en eventos de pedidos.

| Prioridad | Media | Estimación PHU: 2 |
| --- | --- | --- |

## HU16 — Dashboard ejecutivo

| HU-Nro. | HU16 |
| --- | --- |
| Nombre corto de HU | Dashboard ejecutivo |
| Módulo | Reportes |
| Tiempo estimado | 2 horas |
| Desarrollador | [Asignar] |
| CU relacionado | CU-16 |

Como:	Administrador

Quiero:	Ver métricas globales del negocio

Para:	Tomar decisiones estratégicas

Descripción:

Como administrador, quiero panel con ventas, stock, pedidos e importaciones.

Proceso/Lógica

1. Acceder al dashboard (solo ADMIN).

2. Consultar ventas, pedidos, stock y ranking.

Criterios de aceptación

1. Solo ADMIN accede.

2. Ventas de pedidos ENTREGADOS.

3. Ranking top vendedores.

| Prioridad | Media | Estimación PHU: 2 |
| --- | --- | --- |

## HU17 — Dashboard del vendedor

| HU-Nro. | HU17 |
| --- | --- |
| Nombre corto de HU | Dashboard del vendedor |
| Módulo | Reportes |
| Tiempo estimado | 1 horas |
| Desarrollador | [Asignar] |
| CU relacionado | CU-17 |

Como:	Vendedor

Quiero:	Ver resumen de mis ventas

Para:	Evaluar mi desempeño comercial

Descripción:

Como vendedor, quiero métricas filtradas a mis operaciones.

Proceso/Lógica

1. Acceder a Mi resumen.

2. Ver ventas y pedidos propios.

Criterios de aceptación

1. Solo VENDEDOR accede.

2. No expone datos de otros vendedores.

| Prioridad | Media | Estimación PHU: 1 |
| --- | --- | --- |

# Resumen del backlog — MS-1

Tiempo total de desarrollo del Microservicio 1: 1 semana (40 horas).

| HU-Nro. | Nombre corto | Módulo | Horas | Prioridad | CU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU1 | Acceso al sistema | Seguridad | 3 | Alta | CU-01 |
| HU2 | Registro de usuarios | Seguridad | 2 | Alta | CU-02 |
| HU3 | Administración de usuarios | Seguridad | 3 | Alta | CU-03 |
| HU4 | Gestión de clientes | Clientes | 3 | Alta | CU-04 |
| HU5 | Consulta de perfil del cliente | Clientes | 1 | Media | CU-05 |
| HU6 | Consulta de catálogo | Inventario | 2 | Alta | CU-06 |
| HU7 | Gestión de inventario | Inventario | 3 | Alta | CU-07 |
| HU8 | Creación de pedidos | Pedidos | 3 | Alta | CU-08 |
| HU9 | Ciclo de vida del pedido | Pedidos | 4 | Alta | CU-09 |
| HU10 | Asignación de pedidos | Pedidos | 1 | Media | CU-10 |
| HU11 | Consulta de pedidos | Pedidos | 2 | Alta | CU-11 |
| HU12 | Trazabilidad de importaciones | Importaciones | 3 | Alta | CU-12 |
| HU13 | Facturación de pedidos | Facturación | 3 | Alta | CU-13 |
| HU14 | Gestión del equipo de ventas | Vendedores | 2 | Media | CU-14 |
| HU15 | Centro de notificaciones | Notificaciones | 2 | Media | CU-15 |
| HU16 | Dashboard ejecutivo | Reportes | 2 | Media | CU-16 |
| HU17 | Dashboard del vendedor | Reportes | 1 | Media | CU-17 |
|  | TOTAL MS-1 | 1 semana (40 horas) | 40 |  |  |